UMOWA   Nr LMW/…………../2025
Zawarta w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) bez stosowania ustawy o następującej treści.
zawarta w Warszawie, w dniu .....................pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa 
nr GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19.11.2015 r. przez:

Karola Podgórskiego – Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa z siedzibą przy 
ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa, NIP 525-22-48-481
zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie stanowiące przedmiot umowy pn. „Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy             ul. Rydzowej 1A w Warszawie”. zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy przedstawiają:

1) Dokumentacja projektowa z przedmiarem  -  (załączniki nr 1a i 1b),

2) Kosztorys ofertowy – (załącznik nr 2),
stanowiące integralną część Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy samodzielnie/ przy udziale podwykonawcy, któremu zostanie powierzony następujący zakres robót………………………………………………………………………………………………………..
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i ustawy Prawo budowlane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami i należytą starannością.

5. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje potrzebne do należytego wykonania Umowy oraz, że takie informacje                          są wystarczające do należytego  wykonania Umowy. 
6. Materiały, wyroby budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania            w budownictwie oraz odpowiadać wymogom umowy, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca przed użyciem materiałów, wyrobów równoważnych ze wskazanymi  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dopuszczenia ich do obrotu i stosowania w budownictwie oraz uzyskanie jego akceptacji na użycie danych materiałów, wyrobów i urządzeń. Zamawiający ma prawo kontroli ich jakości. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego okazać atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz inne wymagane w tym zakresie dokumenty.
§ 2.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.  do 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren realizacji robót protokolarnie 
w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. Wykonawca:
1) zobowiązuje się do przejęcia terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2) rozpocznie prace nie później niż w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na teren budowy;

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy określonego w ust. 1 w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, 
2) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych.

5. Każda zmiana ww. terminu wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę brutto ........... zł, słownie złotych: ............./100, w tym: VAT ….. % tj. .......... zł, cena netto ......... zł, zgodnie z Ofertą, 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne
do wykonania przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie przedmiotu umowy bądź wzrost kosztów spowodowany oddziaływaniem czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

3. W kwocie wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 ujęte są dodatkowo koszty związane z:

1) wszelkimi robotami przygotowawczymi, porządkowymi i zabezpieczającymi,

2) zabezpieczeniem robót pod względem BHP,

3) związane z wywozem i składowaniem materiałów poremontowych,

4) przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

5) odszkodowaniem za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia ww. robót,

6) dodatkowymi pracami i utrudnieniami, które zdaniem Wykonawcy mogą  wystąpić przy realizacji zamówienia.

4. W przypadku wątpliwości co do jakości lub wartości cenowej wbudowanych materiałów  i urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę faktury na ich zakup.

5. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Umową, niezbędnych do  prawidłowego wykonania Umowy, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz, gdy 
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia podstawowego objętego Umową wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów 
 lub wykonanie zamówienia podstawowego objętego Umową jest uzależnione 
od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe na zasadach określonych w ust. 6.

6. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w ust. 5 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w Ofercie. Roboty te mogą być wykonane tylko na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do umowy. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią materiały nie ujęte w Ofercie - ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu.

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi końcowy protokół odbioru przedmiotu Umowy, stwierdzający wykonanie całości przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez obie Strony. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „Oświadczenia Podwykonawców”,    że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia i w związku         z tym Podwykonawcy nie będą zgłaszali żadnych roszczeń z tego tytułu.

4. W przypadku niedołączenia oświadczeń wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu końcowa faktura będzie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę wraz z kopią protokołu odbioru przedmiotu Umowy do siedziby Lasów Miejskich-Warszawa, ul. Korkowa 170A, 
04-549 Warszawa, niezwłocznie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
6. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 5, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do siedziby Lasów Miejskich-Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.

7. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.

8. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………………….. w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz                       z dokumentami wskazanymi w ust. 3. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa 
w ust. 3-4, Zamawiający wstrzyma płatność faktury, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. 

10. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako nabywcę/podatnika:  
Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481  

Odbiorca faktury i płatnik oraz adres do korespondencji:

 Lasy Miejskie - Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.

11. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy                  z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
12. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ( dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
§ 5.

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) uzgodnienia przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowego oraz każdej jego aktualizacji w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania;

2) protokolarnego przekazania placu budowy;

3) przystąpienia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 
3 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia;

4) terminowej zapłaty umownego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów, sztuką budowlaną, ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego,                        z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy;

3) wykonywania robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowym;

4) dozoru i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za plac budowy od momentu jego przekazania do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń                   ze strony Zamawiającego;

5) przejęcia obowiązków kierownika robót i opracowanie dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6) zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia bezpieczeństwa robót, pracowników 
i osób trzecich, środowiska oraz sprzętu i urządzeń budowlanych, a także dbania 
o należyty porządek na terenie budowy i ochronę mienia na budowie;

7) realizacji robót w sposób zapewniający ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich;

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z realizacji przedmiotu umowy, od chwili protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń oraz do usuwania na swój koszt 
i ryzyko oraz we własnym zakresie na bieżąco wszelkich szkód powstałych w związku  z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę;

9) zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od ich wykonania. Przystąpienie do dalszej realizacji robót bez ich odbioru przez Zamawiającego, spowoduje konieczność odkrycia tych robót na koszt Wykonawcy i ich ponownego wykonania przez Wykonawcę na jego koszt;

10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

11) bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac;
12) sukcesywnego wywożenia gruzu, odpadów budowlanych, śmieci oraz wycofania wszystkich środków produkcji, sprzętu i załogi, oraz uporządkowania terenu robót do dnia końcowego odbioru przedmiotu Umowy;

13) spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego 
o rękojmi za wady;

14) zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym          na drogach dojazdowych;

15) uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym należących                   do osób trzecich;

16) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń własnych; zastosowane materiały, maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w obowiązujących normach lub aprobatach technicznych;

17) usunięcia oraz ponownego wykonania na własny koszt dowolnej części robót, jeżeli materiały lub jakość wykonania robót nie spełniają wymagań Zamawiającego lub przepisów ustawy Prawo budowlane;

18) wyznaczenia kierownika robót do kierowania robotami, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;

19) zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

20) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wykonania lub zmiany sposobu wykonania Umowy;
21) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie przez Wykonawcę ww. dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 6.

KIEROWNICTWO ROBÓT I NADZÓR NAD ROBOTAMI

1. Wykonawca ustanawia kierownika robót ………………… posiadającego uprawnienia budowlane Nr ………………… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  …………………, tel. …………

2. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót nie powoduje zmiany Umowy.                  O zmianie tej osoby Strony będą informować pisemnie nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania uwag lub zastrzeżeń przez cały okres wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 7.

PODWYKONAWCA

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność          za czynności, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych podwykonawców (ich pracowników lub współpracowników), tzn. odpowiada                   za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w takim samym zakresie jak za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.

3. Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie (konsorcja) umowy z Podwykonawcami winni zawierać w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców (członków konsorcjum).     W takim przypadku każdy Wykonawca będący członkiem konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców regulowane przez Zamawiającego.

4. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowalnych, których szczegółowy przedmiot został określony w  § 1 ust. 3 niniejszej umowy lub których powierzenie podwykonawcy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przed przystąpieniem  do wykonywania tych robót , przy czym powyższe zgłoszenie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać szczegółowy przedmiot przewidzianych          do powierzenia robót. 

5. Zamawiający uprawniony jest w ciągu dziesięciu dni od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 do złożenia Wykonawcy/podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu wobec wykonania robót przez podwykonawcę. 

6. Złożenie przez Zamawiającego sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych przez podwykonawcę, o którym mowa w ust. 5 powoduje, że obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność            z oryginałem kopię  zawartą w formie pisemnej  umowy z podwykonawcą obejmującą zakres robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został określony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy , a w przypadku zgłoszenia, o którym mowa  w ust. 4  i braku sprzeciwu Zamawiającego złożonego zgodnie z ust. 5, w terminie 7 dni od daty upływu terminu do złożenia sprzeciwu. 

8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy 
w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą, a Wykonawcą, chyba                      że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane powierzone podwykonawcy, których szczegółowy zakres został wskazany               w § 1 ust. 3 niniejszej umowy  lub wynika ze zgłoszenia, o którym mowa w  ust. 4, przy czym odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia  podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy zakres został wskazany w § 1 ust. 3 lub wynika ze zgłoszenia,                 o którym mowa w ust. 4.  
9. Ewentualne zmiany niniejszej umowy wpływające odpowiednio na zmianę postanowień umowy zawartej z Podwykonawcą wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę robót upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji robót. Odpowiednio do zaistniałych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest wówczas bezzwłocznie rozwiązać umowę zawartą z podwykonawcą. W takiej sytuacji Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je innemu podwykonawcy, 
z zachowaniem trybu określonego w ust.1-5.

11. Strony ustalają, że:

a. Zamawiający będąc wraz z Wykonawcą dłużnikiem solidarnym wobec podwykonawcy robót budowlanych w zakresie, o jakim mowa w art. 647¹ § 3 kodeksu cywilnego           i w niniejszej umowie  będzie uprawniony - na co Wykonawca wyraża zgodę                       w umowie - do zapłaty bezpośrednio podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia  w całości lub części, spłacając w takim zakresie dług Wykonawcy wobec Podwykonawcy, po uprzednim umożliwieniu Wykonawcy zgłoszenia pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji              co do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy;

b. Swoją wierzytelność o zwrot zapłaconego bezpośrednio Podwykonawcy wynagrodzenia do wysokości dokonanej zapłaty, Zamawiający potrąci wówczas z wynagrodzenia Wykonawcy i bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę o dokonanej na rzecz Podwykonawcy zapłacie wynagrodzenia w całej kwocie lub jej części.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące  Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy, nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost. 

13. Podstawą do rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawcę, wskazanych 
w wystawionej fakturze MPP, będzie Protokół odbioru końcowego robót bez uwag 
i zastrzeżeń podpisany przez przedstawicieli Stron umowy oraz przez przedstawiciela podwykonawcy.

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej                   za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi oraz ich zmian.  
§ 8.

ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych
z przepisami oraz Przedmiarem robót i Umową,

2) deklarację właściwości użytkowych materiałów i karty charakterystyki, 
jeśli są wymagane odrębnymi przepisami,

3) dokumenty gwarancyjne, na użyte materiały, wyroby budowlane i urządzenia wystawione przez ich producentów,

4) dokumentację powykonawczą zawierającą informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas realizacji robót budowlanych oraz geodezyjne pomiary powykonawcze,
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności dostarczonych dokumentów, wyznaczy datę odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady przedmiotu Umowy, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz:

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, lub

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy i żądać                           od Wykonawcy odpowiedniego odszkodowania albo żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół według wzoru ustalonego przez Zamawiającego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.              W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad każda ze stron może zlecić wykonanie ekspertyzy, zaś koszty jej wykonania i sporządzenia ponosi Wykonawca. 

6. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 jest wniosek o dokonanie odbioru zgodnie z ust. 2 oraz protokół z odbioru prac przygotowany zgodnie z ust. 5.   
§ 9.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy, jeżeli Zamawiający zgłosi wadę na piśmie przed upływem terminu gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na naprawione elementy przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 1  licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia wady.

3. Czas trwania gwarancji na wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego obiektu, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i jego elementów.

4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może          on wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.

§ 10.

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w następujących przypadkach
i wysokości:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy;

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi i gwarancji liczony od upływu terminu wyznaczonego            na usunięcie wad,

c) 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 
za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej z kwoty należnego wynagrodzenia.

3. Potrącenie lub zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

4. Zapłata przez Wykonawcę określonych powyżej kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania 
w pełnej wysokości za poniesioną szkodę, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia należytego i zgodnego z Umową wykonania robót oraz pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy             w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu,          co stanowi kwotę ………………………………………………………………………………………… zł, (słownie):

……………………………………………………zł w formie…………………………………………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (jeżeli dotyczy).

4. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5. Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje                              je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia            na jedną lub kilka z dopuszczonych form jak niżej:

1) Pieniądz,

2) Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,    z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) Gwarancja bankowa,

4) Gwarancja ubezpieczeniowa,

5) Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 110).
8. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

w następujący sposób: 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upływu terminu gwarancji. 

10. W przypadku uchylenia się od bezpłatnego usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót związanych z usunięciem tych wad i usterek, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty                                za wykonanie robót na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zmawiającego ze wskazanym kontem bankowym.

11. Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, może zaspokoić swoje roszczenia wynikające z Umowy i przepisów prawa, w związku z niewykonaniem                   lub nienależytym wykonaniem Umowy, a w szczególności z tytułu kar umownych lub usunięcia szkód i pokrycia strat powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Umowy, oraz na skutek zgłoszenia wady przy odbiorze lub w okresie rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod rygorem wstrzymania najbliższej płatności na rzecz Wykonawcy.

13. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócony na pisemne żądanie Wykonawcy zgłoszone                  w terminie do 14 dni po upływie okresu rękojmi / okresu gwarancyjnego.                         Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może przekazać dokument stanowiący formę należytego zabezpieczenia Umowy na rzecz Wykonawcy za pośrednictwem listu poleconego.
§ 12.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, niezależnie 
od przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy   i Zamawiający odstąpi od Umowy w terminie jednego miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie strony protokołem bez uwag i zastrzeżeń;

2) Wykonawca podejmuje działania mogące narazić Zamawiającego na powstanie szkody, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zajęty zostanie majątek Wykonawcy w wyniku prowadzenia  przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego na skutek czego prowadzenie robót zostanie przerwane, a także wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające bądź ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków umownych.

W ww. przypadkach Wykonawca nie może żądać kary umownej ani też odszkodowania i zrzeka się tych roszczeń wobec Zamawiającego.

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

1)  Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, a w szczególności 
w przypadku zastosowania materiałów niezgodnych z określonymi w przedmiarze robót; 

2)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni               od wprowadzenia na teren robót; 

3)  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa 
ta trwa dłużej niż 5 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego    na piśmie;

4)  Wykonawca nie wykona Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust 1 Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia       od Umowy oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,          na koszt tej Strony, po której leżały przyczyny odstąpienia od Umowy, a następnie: 

1) w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu robót w toku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na jego podstawie i przedłożyć Zamawiającemu kosztorys obejmujący zrealizowany zakres robót; 

2) w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zweryfikowanego kosztorysu o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca, w formie pisemnej, zgłosi Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych; 

3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wskazanego w pkt 2) Zamawiający przystąpi do odbioru robót przerwanych oraz sporządzenia protokołu odbioru tych robót;

4) w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury MPP Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, należycie       i zgodnie z Umową, w zakresie potwierdzonym w protokole określonym w pkt 3).

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do odbioru wykonanych robót, w tym do wykonania którejkolwiek z czynności wskazanych 
w ust. 4  pkt. 1) – 4), Zamawiający dokona jednostronnego odbioru robót, sporządzi protokół i kosztorys o którym mowa w pkt. 1) oraz przejmie teren budowy. Zamawiający na koszt Wykonawcy usunie wniesione przez niego urządzenia zaplecza, pozostawione narzędzia i materiały oraz gruz i inne odpady budowlane. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ww. kosztów z ewentualnych należności Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych  od Wykonawcy, niezależnie od kar umownych, Wykonawca poniesie koszty wynikłe           z odstąpienia od Umowy.
§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany fakt, iż treść niniejszej umowy,                              a w szczególności dane osobowe ograniczone do imienia, nazwiska i danych firmy, przedmiotu umowy i wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Zamawiający oświadcza, że wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, których Administratorem jest Prezydent m. st. Warszawy oraz dostępem do sieci informatycznych Urzędu m. st. Warszawy lub Lasów Miejskich – Warszawa.

3. Osoby do kontaktów:

        Ze strony Wykonawcy – 

        Ze strony Zamawiającego – 

   Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie                  adresu lub numeru telefonu. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy także w okresie rękojmi i okresie gwarancji. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone. 

5. Zmiana Umowy wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

7. Zamawiający oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy.

8. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Załączniki

a) Załącznik nr 1 dokumentacja projektowa z przedmiarem  -  (załączniki nr 1a i 1b),
b) Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy
c) Załącznik nr 3 oferta wykonawcy
d) Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO

e) Załącznik nr 5 stanowi informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wskazanych do kontaktu i realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników, których dane zawarte są w umowie z ta informacją,

f) Załącznik nr 6 stanowi Klauzula informacyjna dot. obowiązującej w Lasach Miejskich- Warszawa procedury zgłoszeń wewnętrznych. 

Wszystkie wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralna część. 

11. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 





     

     WYKONAWCA:
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